|  | ROMÂNIA JUDEŢUL TULCEA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CEAMURLIA DE JOS | STEMA UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE |
| --- | --- | --- |

HOTARAREA Nr. 44.

privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Ceamurlia de Jos pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE –PRIMARIE CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA” prin “Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-terioriale”

Consiliul local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea , intrunit in sedinta ordinara din data de 10.10.2022,  legal constituita;

Avand in vedere:

-proiectul de hotarare intocmit de dl. Stan Dumitru, primarul comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea în calitatea sa de initiator precum si referatul de aprobare;

-raportul de specialitate al compartimentului achizitii publice;

-avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;

-prevederile Anexei la Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr .999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local, cu modificarile si completarile ulterioare;

-art.44, alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-art. 129, alin. (2), lit. (b) si (d), alin. 4, lit. (d) si alin. 7, lit. (k) si (s) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art.139, alin. (1), art 196 alin (1), lit (a) si art 240 alin (2) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Consiliul Local al UAT Comuna Ceamurlia de Jos isi exprima acordul cu privire la contractarea finantarii si participarea UAT Comuna Ceamurlia de Jos in cadrul “Planului National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul Local  I.3 –Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-terioriale”, desfasurat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), cu propunerea de proiect avand ca titlu “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE  -  PRIMARIE  CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA”, avand valoarea maxima eligibila solicitata de 647.630,41 lei la care se adauga TVA (echivalentul a 299 mp suprafata desfasurata*440 EUR/mp +TVA - la cursul 1 euro=4,9227, in conformitate cu preverile ghidului de finantare), total inclusiv TVA 770.680,19 lei.

Art.2. Consiliul local Ceamurlia de Jos isi exprima acordul cu privire la sustinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE  -  PRIMARIE  CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA”, astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-economice/contractul de lucrari solicitate in etapa de implementare.

Art.3. UAT Comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea se angajeaza sa intocmeasca documentatiile de achizitii publice, sa organizeze si sa deruleze procedurile de achizitii publice si sa realizeze lucrarile in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice.

Art.4. Se aproba Descrierea sumara a investitiei propuse prin proiect  si principalii indicatori asa cum reies din Raportul de audit energetic pentru obiectivul de investitii “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE  -  PRIMARIE  CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA”, conform anexei la prezenta hotarare- Anexa 1.

Art.5. Se aproba Nota de fundamentare pentru obiectivul de investitii “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE  -  PRIMARIE  CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA”, conform anexei la prezenta hotarare- Anexa 2.

Art.6. Se mandateaza Primarul comunei sa semneze, in numele si pe seama UAT Comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, cererea de finantare a proiectului  “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE  -  PRIMARIE  CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA” cu toate anexele acesteia, a tuturor documentelor aferente proiectului si sa reprezinte UAT Comuna Ceamurlia de Jos in relatia cu MDLPA.

Art.7. Primarul comunei, prin  aparatul de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.8.  Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului-judetul Tulcea, compartimentului contabilitate, impozite si taxe, compartimentului achizitii publice si va fi adusa la cunostinta publica.

Adoptata in sedinta din data de 10.10.2022 cu 11 voturi pentru din 11 consilieri in functie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează pentru legalitate,

Bucur Stefan                                                                    Secretar general,

Baroana Ion

ANEXA 1 la HCL nr.44/10.10.2022

Descrierea sumara a investitiei propuse prin proiect  si principalii indicatori

“CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE  -  PRIMARIE  CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA”

Prin prezentul proiect se propune modernizarea, reabilitarea cladirii Primariei Comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, situata in strada Principala nr.58, identificata cu nr. Cadastral 35946, fara schimbarea destinatiei .

PROPUNERI DE INTERVENTII

- Lucrări de reabilitare a anvelopei clădirii:

- Soluții de reabilitare pentru pereții exteriori

- Se propune izolarea pereților exteriori cu vată minerală bazaltică de fațadă de 15 cm grosime, protejat cu o masă de șpaclu de minim 5 mm grosime și tencuială acrilică structurată de minim 1,5 mm grosime. În cazul în care pe fațadă există termoizolație existentă, aceasta se va desface, iar noua termoizolație se va lipi direct pe perete.

- În zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colțuri și decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticlă sau/și folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

- Este necesar ca pe conturul tâmplăriei exterioare să se realizeze o căptușire termoizolantă, în grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevăzându-se și profile de întărire-protecție adecvate din aluminiu precum și benzi suplimentare din țesătură din fibre de sticlă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă vopsită în câmp electrostatic, având lățimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

- Deoarece actuala tencuială/vopsea a fațadei este greu de curățat se propune ca aceasta să fie menținută, iar termoizolația să fie aplicată peste ea, dupa curățare și aplicarea unei amorse.

- Toate aerisirile existente pe fațadă se vor menține, proteja și se vor prevedea grile noi în golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

- Montarea termoizolației suplimentare se va face pe toată suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o îmbunătățire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se închid cu un cordon de material termoizolant și lire tip „Ω” din tablă zincată sau alte materiale adecvate.

- În zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm având densitatea de minim 30 kg/m3.

- Elementele de instalații care se află pe pereții exteriori, în zona intrării la parter, care împiedică aplicarea termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrărilor și remontate după aceea, în afara termosistemului.

- Este foarte important ca recepția finală a lucrărilor de termoizolare să se facă pe baza termogramelor în infrarosu realizate cu camere cu rezoluție mare.

- Soluții de reabilitare pentru tâmplăria exterioară cu tâmplărie performantă energetic

- Se recomandă o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC pentacameral,  cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa de combustie C2- greu inflamabil.

- Stalpii verticali de legatura dintre panouri vor fi rigidizati cu armatura din otel zincat. Tamplaria va fi dotata cu cel putin 3 coltari/ sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va  realiza cu cel putin 4 suruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6 suruburi, pe doua directii.

- Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar (usi cu suprafata mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare.

- Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=1,3 W/m²K (R=0,77 m²K/W).

- Inlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta, existenta si forma lacrimarului , etansarea  fata de toc si fata de perete.

- Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer na= 2.00 sch/h, prin patrunderea aerului proaspat din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si  deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

- Soluții de reabilitare pentru pod

- Se propune termoizolarea cu spuma poliuretanica de 20 cm. (S3.2) - (Varianta 2)

- Procedeul de realizare a termohidroizolatiei din spuma poliuretanica se aplica in straturi de 5-25 mm, care prin expandare ajunge la 30 mm grosime. Se aplica numarul de straturi, pana la realizarea grosimii propuse. Peste termoizolatia din spuma, care devine rigida, cu aspectul unei mase continue se aplica un strat de protectie din poliuree.

- Termoizolatia din spuma aplicata prin procedeul descris mai sus este aderenta pe orice suprafata orizontala sau verticala, conducand la o acoperire continua, fara nade sau decupaje.

- Aplicarea usoara si directa a materialului, prin pulverizare, cu utilaje speciale conduce la o productivitate ridicata si economie de manopera in executie, dar nu se asigura planeitatea, respectiv scurgerea eficienta a apelor meteorice.

- Se vor lua masuri de protectie termica a parapetelor pe care reazama cosoroabele, in scopul reducerii substantiale a efectelor defavorabile ale puntilor termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel. Se va face racordul intre termoizolatia verticala a peretilor exteriori cu termoizolatia podului, pe suprafata orizontala pe suprafata verticala interioara cu strat termoizolant protejat cu o masa de spaclu armata.

- Soluții de reabilitare pentru planșeul peste pământ

- La planșeul peste pământ se propune izolarea termică a acestuia cu polistiren extrudat de 10 cm grosime, protejată cu o masă de șpaclu armată.

- Lucrări de instalare a sistemelor de încălzire:

- Sistemul de încălzire

- Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevazut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleasi pozitii si pe aceleasi circuite electrice existente.

- Înlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala cu conducte noi;

- Izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;

- Montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

- Înlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

- Izolarea conductelor de distributie apa calda menajera, inlocuite;

- Montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor

- Indicatori tehnici

| Rezultate Indicatori | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului | Reducere din 100 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valoare | Procent % |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) | 738.16 | 288.51 | 449.65 | 60.91 |
| Consumul de energie primară totala (kWh/m2 an) | 880.98 | 355.19 | 525.79 | 59.68 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) | 22.94 | 11.20 | 11.74 | 51.18 |

- reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) : 450

- reducere a consumului de energie primară fosila (kWh/m2 an) : 525.79

- consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m2 an) : 267.61

- arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m2): 299.00

- reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) : 11.74

- Durata de realizare a investitiei- 12 luni (C+M)

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 Contrasemnează pentru legalitate,

Bucur Stefan                                                                    Secretar general,

Baroana Ion

ANEXA 2 la HCL nr.44/10.10.2022

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

|  | Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local- Investitia I.3- Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ -teritoriale | Titlu apel proiect PNRR/2022/C10/1/I.3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Descrierea pe scurt a situației actuale (date statistice, elemente specifice, etc.) | Comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea este situată în partea de sud-est a judeţului Tulcea, pe marginea lacului Ceamurlia şi Goloviţa, în depresiunea Jurilovca din podișul Babadagului. Comuna este localizată la o distanţă de 55 km de reşedinţa judeţului, municipiul Tulcea şi este delimitată de următoarele vecinătăţi: la nord comuna Sarichioi şi oraşul Babadag; la vest comuna Baia; la sud lacul Ceamurlia şi Goliviţa; la est comuna Jurilovca. Cea mai aproipată aşezare urbană este oraşul Babadag, la o distanţă de 20 km. Comuna este alcătuită din două sate: CEAMURLIA DE JOS –localitate de reşedinţă si LUNCA – sub ocupația otomană a purtat denumirea, în turcă Canlî-Bugeac, situată la o distanţă de 4 km de Ceamurlia de Jos. Comuna se situează de o parte şi de alta a drumului judeţean DJ 222, la o distanţa de 4 km de drumul national /european Tulcea – Constanţa. Suprafața teritoriului administrativ al comunei este de 16.121 ha, din care 8.294 ha teren agricol, reprezentând 51,45 % din totalul suprafeței. Administrația publică locală se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III şi al principiilor generale prevăzute în Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum şi a următoarelor principii specifice: principiul descentralizării; principiul autonomiei locale; principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit; principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale; principiul cooperării; principiul responsabilităţii; principiul constrângerii bugetare. Autonomia locală se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunei. Acestea sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. Comuna Ceamurlia de Jos este administrată de un primar și un consiliu local compus din 11 consilieri. Cladirea in care functioneaza Primaria a fost construita acum mai bine de 130 de ani si, in conformitate cu Raportul de audit energetic, prezinta urmatoarele deficient: - tencuiala fatadelor exterioare este cea initiala, nerefacuta - izolatia termica a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate cu reglementarile in vigoare, valorile rezistentelor termice ale peretilor exteriori si terasei situandu-se cu mult sub valorile minime obligatorii - radiatoarele sunt, in mare parte, cele initiale din fonta, cu robinete de inchidere si reglaj partial functionale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi de echilibrare si golire nefunctionale |
| 2. | Necesitatea și oportunitatea investiției pentru care se aplică | In prezent, Primaria Comunei Ceamurlia isi desfasoara activitatea in cladirea identificata cu numar cadastral 35946, strada Principala nr.58, cladire propusa spre renovare moderata. Necesitatea Reabilitarii Primariei Comunei Ceamurlia de Jos este data de mai multi factori cum ar fi: - Vechimea cladirii - Reducerea consumului de energie - Reducerea costurilor cu utilitatile - Reducerea gazelor cu efect de sera - Desfasurarea in conditii optime a activitatii personalului Primariei, dar si a cetatenilor care au acces in cladire in orele de program cu publicul - Imbunatatirea aspectului cladirii si implicit a Comunei Ceamurlia. Oportunitatea este data de existenta de fonduri nerambursabile pentru lucrari referitoare la cresterea eficientei energetice a cladirilor publice destinate furnizarii de servicii publice catre cetateni. In cazul obtinerii finantarii, sumele care ar fi fost utilizate pentru acest obiectiv putand fi distribuite catre alte proiecte de interes pentru comunitatea locala, care nu isi gasesc surse de finantare nerambusabile. |
| 3. | Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local | In perioada ultimilor 10 ani, Comuna Ceamurlia de Josa primit finantare pentru investitii de importanta majora pentru comunitate, dintre care mentionam urmatoarele: - Extindere canalizare comuna Ceamurlia de jos, judetul Tulcea - Reabilitare si modernizare strazi in comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - Dezvoltare infrastructura prin reabilitare si modernizare strazi in loc.Ceamurlia de Jos si canalizare in Lunca - Reabilitare, modernizare si dotare scoala primara din satul Lunca,comuna Ceamurlia de Jos Din proiectele enumerate reiese preocuparea administratiei publice locale pentru realizarea de investitii de interes public, cu impact pozitiv asupra nivelului de trai si calitatii vietii locuitorilor sai, investitii in cladiri publice cu functiuni de prestare servicii publice, obiect si al prezentului proiect propus spre finantare. |
| 4. | Corelarea cu proiecte în curs de implementare de la nivel local | In perioada actuala, UAT Comuna Ceamurlia de jos a depus si semnat contracte de finantare care au ca obiect: - Dotare serviciu public administrative si gospodarire comunala cu buldoexcavator si camere video - Reabilitare si modernizare strazi in loc. Lunca, comuna Ceamurlia de Jos - Reabilitare si modernizare camin cultural in loc. Lunca, comuna Ceamurlia de Jos Prin proiectele pe care Comuna Ceamurlia de Jos le are in implementare in acest moment, se demonstreaza orientarea catre asigurarea infrastructurii necesare pentru cresterea calitatii vietii locuitorilor, imbunatatirea aspectului orasului si al calitatii serviciilor publice, obiectiv si al prezentului proiect propus. |
| 5. | Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplică la finanțare | Investitia propusa: “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE - PRIMARIE CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA” este in concordanta cu obiectivele specifice si planul de actiuni propuse in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala pentru perioada 2021-2027: - Reabilitarea, modernizarea și extinderea/construirea clădirilor și spațiilor unităților de învățământ : preșcolar, primar și gimnazial; Eficientizare energetica; - Reabilitare Cămine culturale - Reabilitare, modernizare și dotare dispensare medicale - Amenajare Parc şi locuri de joacă pentru copii și adolescenți - Reabilitare spații verzi din interiorul localității - Utilizarea complementară a surselor regenerabile de energie în instituțiile publice şi în mediul privat - Reabilitarea termică a clădirilor publice - Reabilitare / modernizare sediu primărie Astfel, investitiile enumerate arata, impreuna cu prezentul proiect propus, preocuparea administratiei publice locale pentru mediu si dezvoltare sustenabila, cresterea calitatii vietii locuitorilor si cresterea calitatii serviciilor publice. |
| 6. | Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții | Proiectul propus aduce numeroase efecte pozitive atat pentru locuitorii orasului, cat si pentru autoritatile publice locale: - Creșterea calității aerului - Creșterea nivelului de igienă publică și curățenie - Crearea unui mediu ambiant plăcut - Scăderea costurilor de funcționare ale Cladirii publice - Condiții de muncă mai bune pentru angajații Primariei si pentru cetateni - Cresterea calitatii serviciilor publice |
| 7. | Modul de îndeplinire a condițiilor aferente investițiilor | Cladirea Primariei, propusa a fi reabilitata, se afla in domeniul public al comunei, cu destinatia de PRIMARIE, construita aproximativ in anul 1890, fiind situata in CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA, identificata cu nr cadastral 35946- C1. In conformitate cu Raportul de audit energetic din Septembrie 2022, in urma implementarii proiectului propus spre finantare, se va obtine o reducere de minim 30% a consumului de energie primara in comparatie cu consumul actual, dupa cum urmeaza: reducere a consumului primar de energie finala de 59.68% fata de situatia initiala. De asemenea, nivelul estimat al gazelor cu efect de sera va inregistra o reducere de 51.18% la finalul implementarii proiectului. PROPUNERI DE INTERVENTII Lucrări de reabilitare a anvelopei clădirii: Soluții de reabilitare pentru pereții exteriori Se propune izolarea pereților exteriori cu vată minerală bazaltică de fațadă de 15 cm grosime, protejat cu o masă de șpaclu de minim 5 mm grosime și tencuială acrilică structurată de minim 1,5 mm grosime. În cazul în care pe fațadă există termoizolație existentă, aceasta se va desface, iar noua termoizolație se va lipi direct pe perete. În zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colțuri și decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticlă sau/și folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC. Este necesar ca pe conturul tâmplăriei exterioare să se realizeze o căptușire termoizolantă, în grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevăzându-se și profile de întărire-protecție adecvate din aluminiu precum și benzi suplimentare din țesătură din fibre de sticlă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă vopsită în câmp electrostatic, având lățimea corespunzătoare acoperirii pervazului. Deoarece actuala tencuială/vopsea a fațadei este greu de curățat se propune ca aceasta să fie menținută, iar termoizolația să fie aplicată peste ea, dupa curățare și aplicarea unei amorse. Toate aerisirile existente pe fațadă se vor menține, proteja și se vor prevedea grile noi în golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate. Montarea termoizolației suplimentare se va face pe toată suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o îmbunătățire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se închid cu un cordon de material termoizolant și lire tip „Ω” din tablă zincată sau alte materiale adecvate. În zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm având densitatea de minim 30 kg/m3. Elementele de instalații care se află pe pereții exteriori, în zona intrării la parter, care împiedică aplicarea termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrărilor și remontate după aceea, în afara termosistemului. Este foarte important ca recepția finală a lucrărilor de termoizolare să se facă pe baza termogramelor în infrarosu realizate cu camere cu rezoluție mare. Soluții de reabilitare pentru tâmplăria exterioară cu tâmplărie performantă energetic Se recomandă o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa de combustie C2- greu inflamabil. Stalpii verticali de legatura dintre panouri vor fi rigidizati cu armatura din otel zincat. Tamplaria va fi dotata cu cel putin 3 coltari/ sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel putin 4 suruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6 suruburi, pe doua directii. Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar (usi cu suprafata mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare. Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=1,3 W/m²K (R=0,77 m²K/W). Inlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta, existenta si forma lacrimarului , etansarea fata de toc si fata de perete. Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer na= 2.00 sch/h, prin patrunderea aerului proaspat din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare. Soluții de reabilitare pentru pod Se propune termoizolarea cu spuma poliuretanica de 20 cm. (S3.2) - (Varianta 2) Procedeul de realizare a termohidroizolatiei din spuma poliuretanica se aplica in straturi de 5-25 mm, care prin expandare ajunge la 30 mm grosime. Se aplica numarul de straturi, pana la realizarea grosimii propuse. Peste termoizolatia din spuma, care devine rigida, cu aspectul unei mase continue se aplica un strat de protectie din poliuree. Termoizolatia din spuma aplicata prin procedeul descris mai sus este aderenta pe orice suprafata orizontala sau verticala, conducand la o acoperire continua, fara nade sau decupaje. Aplicarea usoara si directa a materialului, prin pulverizare, cu utilaje speciale conduce la o productivitate ridicata si economie de manopera in executie, dar nu se asigura planeitatea, respectiv scurgerea eficienta a apelor meteorice. Se vor lua masuri de protectie termica a parapetelor pe care reazama cosoroabele, in scopul reducerii substantiale a efectelor defavorabile ale puntilor termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel. Se va face racordul intre termoizolatia verticala a peretilor exteriori cu termoizolatia podului, pe suprafata orizontala pe suprafata verticala interioara cu strat termoizolant protejat cu o masa de spaclu armata. Soluții de reabilitare pentru planșeul peste pământ La planșeul peste pământ se propune izolarea termică a acestuia cu polistiren extrudat de 10 cm grosime, protejată cu o masă de șpaclu armată. Lucrări de instalare a sistemelor de încălzire: Sistemul de încălzire Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevazut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleasi pozitii si pe aceleasi circuite electrice existente. Înlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala cu conducte noi; Izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite; Montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic Înlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera cu conducte noi din PPR; Izolarea conductelor de distributie apa calda menajera, inlocuite; Montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor In conformitate cu Raportul de expertiza tehnica reiese incadrarea cladirii analizate in Clasa de risc seismic RS III. In plus, obiectivele stabilite a fi atinse prin proiectul prezent sunt parte din Strategia de Dezvoltare Durabila a Comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea pentru perioada 2021-2027, aprobata prin HCL nr. 39/10.10.2022 |
| 8. | Descrierea procesului de implementare | In etapa de implementare, beneficiarul va respecta legislatia in vigoare, normele de implementare specifice si va realiza urmatoarele activitati: -management de proiect -achizitii -proiectare si asistenta tehnica -executia lucrarilor si montarea echipamentelor -monitorizare, evaluare, control De asemenea, beneficiarul, in timpul implementarii proiectului, va mentine investitia realizata, asigurand mentenanta si servicile asociate necesare, nu va realiza modificari asupra calitatii de proprietar, nu va realiza o modificare substantiala care sa afecteze natura, obiectivele sau conditiile de realizare si care ar determina subminarea obiectivelor initiale ale investitiei. În procesul de pregătire al proiectului si ulterior in etapa de implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, solicitantul a respectat şi va respecta legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului, egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate. De asemenea, in timpul implementarii, beneficiarul va prezenta, nu mai tarziu de 3 luni de la semnarea contractului de finantare, DALI pentru cladirea propusa in cadrul proiectului si HCL de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, Certificat de urbanism si nu mai tarziu de 9 luni de la semnarea contractului de finantare Proiectul tehnic, HCL actualizata faza PT si nu mai tarziu de 13 luni contractul de lucrari incheiat. Beneficiariul va prezenta, după finalizarea lucrărilor de execuție, procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în termen de maxim 5 de zile de la data întocmirii acestuia si CPE la finalizarea lucrarilor in termen de maxim 5 zile de la data intocmirii acestuia. |
| 9. | Alte informații |  |

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            Contrasemnează pentru legalitate,

Bucur Stefan                                                           Secretar general,

Baroana Ion