| Judetul Tulcea Anexa nr. 3 Comuna Ceamurlia de Jos la HCL nr. 70/08.12.2023 Consiliul Local Indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice – Scoala Gimnaziala Ceamurlia de Jos, Judetul Tulcea” - Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii - montaj (C+M), in conformitate cu devizul general anexat. Nr. crt.; Denumirea; Valoare2); TVA; Valoare. (fara TVA); (cu TVA). 1; TOTAL; 3.980.535,94; 735.427,26; 4.715.963,20. 2; Din care constructii montaj C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1); 3.212.383,03; 610.352,79; 3.822.735,82. - Indicatori tehnici INDICATORI Suprafața utilă încălzită = 906.56 mp; Valoarea la începutul implementării proiectului; Valoarea la finalul implementării proiectului; Reducere din 100 %. Valoare; Procent. Consumul anual de energie primara [kWh/an]; 527.79; 209.34; 318.45; 60.34%. Indice de emisii echivalent CO2 al gazelor cu efect de sera [kgCo2/an]; 114.60; 28.07; 86.53; 75.51%. Procentul de utilizare surse regenerabile din total consum energie primara dupa implementarea masurilor; 0,00%; 46.30%; -; -. - Reducerea cu 60.34% a consumului de energie primara; - Reducerea cu 75.51% a emisiilor echivalent CO2; - Procentajul realizat din resurse regenerabile la nivel obiectiv de investitie – 46.30%. - Suprafata utila incalzita- 906.56 mp. - Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni Durata de realizare a investitiei este de 24 luni, din care: - Faza de pregatire- proiectare - obtinere avize, contractare- 3 luni. - Lucrari de C+M- 21 luni. |  |
| --- | --- |
| PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează pentru legalitate, Anane Gheorghe SECRETAR GENERAL, Baroana Ion |  |